附件4-8

攀西钒钛检验检测院

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（抗疫特别国债资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管单位是攀枝花市市场监督管理局，对此项目负监督管理的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

攀西钒钛检验检测院承担着攀枝花市药品、医疗器械、药品包装材料、化妆品、食品等相关的检验检测工作。原攀枝花市食品药品监督检验综合大楼修建于2001年，该大楼食品药品实验室及办公面积约为2500平方米。实验用房使用面积严重不足，随着药品检验检测工作的需要，实验场所制约了检验能力的提升，不能适应医药卫生工作的需要。

经原攀枝花市食品药品监督管理局申请，攀枝花市人民政府2016年第72次会议纪要原则上同意《攀枝花市食品药品监督管理局关于审定市食品安全检（监）测能力建设项目总体建设方案的请示》。按统一规划，分期建设，力争建设成具备区域辐射力的现代化食品药品检验检测中心，为保障全市人民饮食用药安全、应对突发食品药品安全事件打下坚实基础。

按照《财政厅关于直达资金管理有关问题答复意见的通知》（川财办〔2020〕45号）和《财政厅关于抗疫特别国债使用进度的通报》（川财债函〔2020〕45号）要求，我院特申请了抗疫特别国债资金3900万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为充分发挥抗疫特别国债资金的使用绩效，尽快形成实物工作量，按照文件要求在当年使用完毕，并做到专款专用，专帐列支。我院抗疫特别国债资金在2020年年底已经全部实现支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据《财政厅关于直达资金管理有关问题答复意见的通知》（川财办〔2020〕45号）文件内容，其中关于直达资金使用范围提到：“对于预计年内难以形成实际支出的直达资金，可调整用于其他具备条件的项目”。除1800万元用于修建攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期，我院于2020年9月27日申请调整抗疫特别国债剩余资金2100万元，用于食品安全检（监）测能力建设项目空地改造、提升攀西检测院综合能力。其中，食品安全检（监）测能力建设项目空地改造所需资金190万元，攀西检测院能力建设所需资金1910万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

1）抗疫特别国债资金投入1800万元，用于修建攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期，目的是为了解决当前攀西钒钛检验检测院（原攀枝花市食品药品检验所）食品、药品、保健品、化妆品等的检验检测相对薄弱、发展建设不规范等突出问题，使其走向规范化、标准化。二期项目建成不仅可以健全我单位的食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务水平。

攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期是代建公司负责制，我院根据该单位的申请，分批将1800万元拨付到该单位后，由于抗疫特别国债资金的特殊性和及时性，按照项目资金使用要求，我院不定时的催促其工程进度，并提醒他们做好竣工决算等相关工作，尽快将1800万元项目资金合理、规范、按时的使用完毕，共同完成抗疫资金使用的相关工作，经得起上级相关部门的审计和检查。

2）抗疫特别国债资金投入190万元，用于攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目正前方有一块长110米、宽13米的市政用地，该空地闲置多年，未进行绿化及场地美化处理，通过对该区域进行施工改造，使其成为机场路沿线景观工程附属。

3）抗疫特别国债资金投入1910万元，主要用于采购32台套设备。我院已于2020年10月28日挂四川政府采购网，分两批进行。1411万20台套设备拟于11月18日开标，确定中标供应商，11月19日公示中标单位后签订合同支付预付款；我单位对设备进行验收合格后支付余下尾款；499万12台套设备于11月19日开标，确定中标供应商，11月20日公示中标单位后签订合同支付预付款，中标单位进行供货，我单位对设备进行验收合格后支付余下尾款。

该批设备的购买切实提升攀西检测院综合实力、充分发挥国家级钒钛产品质量监督检验机构作用、突显全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会标准验证能力，提供检验检测技术保障，保障全市食品药品安全需求。

2.项目应实现的具体绩效目标。

为充分发挥抗疫特别国债资金的使用绩效，尽快形成实物工作量，按照文件要求做到专款专用，专帐列支。我院抗疫特别国债资金在2020年年底已经全部实现支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我院申报的抗疫特别国债资金3900万元，申报内容与实际相

符，申报目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市财政局关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（攀财资投〔2020〕62号）文件要求，市财政局于7月1日向攀西检测院一次性拨付抗疫特别国债资金3900万元，用于食品安全检（监）测能力建设二期项目建设。

根据《财政厅关于直达资金管理有关问题答复意见的通知》（川财办〔2020〕45号）文件内容，其中关于直达资金使用范围提到：“对于预计年内难以形成实际支出的直达资金，可调整用于其他具备条件的项目”。我院于2020年9月27日申请调整抗疫特别国债剩余资金2100万元，用于食品安全检（监）测能力建设项目空地改造、提升攀西检测院综合能力。其中，食品安全检（监）测能力建设项目空地改造所需资金190万元，攀西检测院能力建设所需资金1910万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

按照《攀枝花市财政局关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（攀财资投〔2020〕62号）文件要求，市财政局于7月1日向攀西检测院一次性拨付抗疫特别国债资金3900万元，用于食品安全检（监）测能力建设二期项目建设及攀西钒钛检验检测院能力建设。

2.资金到位。

2020年资金计划3900万元，资金到位3900万元，资金到位率100%，该项目资金到位及时。

3.资金使用。

1）攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期是代建公司负责制，我院根据该单位的申请，分批将1800万元拨付到该单位，该单位用于支付大楼工程款1745.72万元；监理费27.94万元；大楼电源设计费9.66万元；标志标牌制作费13万元；其它3.68万元。

2）攀西钒钛检验检测院能力建设支出1910万元：

a.采购液相色谱串联质谱仪、气相色谱串联质谱仪、液相色谱仪（带碰撞反应池升级）、DR射线数字成像检测系统、电感耦合等离子体质谱仪、气相串联三重四级杆质谱联用仪、聚合酶链式反应仪及核酸提取仪、X射线探伤机、全谱交直流电弧发射光谱仪、埋地管道检测系统、钢管脚手架扣件力学性能试验机、红外测油仪各1台，采购气相色谱仪2台。采购14台大型设备支付1613.02万元。

b.采购超声波测厚仪、恒磁小一体旋转磁探仪、恒磁小一体磁轭磁探仪各2台，台式油压泵配精密压力表、自动石油产品开口闪点试验器、自动汽油氧化安定性试验器、恒温油槽、紫外分光光度计各1台。采购11台小型设备，支付129.38万元。

c.采购高纯氮气发生器、高纯氢气发生器、高速冷冻离心机、离子溅射仪、QuEChERS全自动提取仪、微波消解仪、生化培养箱及高压灭菌锅等设备各1台。采购7台辅助设备，支付167.6万元。

3）食药二期项目前方空地改造支出189.37万元，支付工程款172.38万元；设计费12.5万元；项目费0.89万元；监理费3.6万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照财政要求申报。

（二）项目管理情况。

按照《财政厅关于直达资金管理有关问题答复意见的通知》（川财办〔2020〕45号）和《财政厅关于抗疫特别国债使用进度的通报》（川财债函〔2020〕45号）要求，我院特申请了抗疫特别国债资金3900万元，其中：

1.抗疫特别国债资金投入1910万元，参加政府采购，购置32台（套）设备。

2.抗疫特别国债资金投入190万元，预算金额为176.80万元，用于改造攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目正前方有一块长110米、宽13米的市政用地，该空地闲置多年，未进行绿化及场地美化处理，通过对该区域进行施工改造，使其成为机场路沿线景观工程附属。

（三）项目监管情况。

主管单位攀枝花市市场监督管理局召开 2020年第 39 次党组会议，会议以现场与视频相结合的方式，研究讨论了《攀西钒钛检验检测院关于调整抗疫国债资金》等相关事宜。使得该3900万元项目资金合理、有效的使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期是代建公司负责制，我院根据该单位的申请，分批将1800万元拨付到该单位后，由于抗疫特别国债资金的特殊性和及时性，按照项目资金使用要求，我院不定时的催促其工程进度，并提醒他们做好竣工决算等相关工作，尽快将1800万元项目资金合理、规范、按时的使用完毕，共同完成抗疫资金使用的相关工作，经得起上级相关部门的审计和检查。

该项目用于修建攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期，目的是为了解决当前攀西钒钛检验检测院（原攀枝花市食品药品检验所）食品、药品、保健品、化妆品等的检验检测相对薄弱、发展建设不规范等突出问题，使其走向规范化、标准化。二期项目建成不仅可以健全我单位的食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务水平。

2、抗疫特别国债资金投入190万元，用于攀枝花市食品安全检（监）测能力建设项目正前方有一块长110米、宽13米的市政用地，该空地闲置多年，未进行绿化及场地美化处理，通过对该区域进行施工改造，使其成为机场路沿线景观工程附属。

3、抗疫特别国债资金投入1910万元，主要用于采购32台套设备。我院已于2020年10月28日挂四川政府采购网，分两批进行。1411万20台套设备拟于11月18日开标，确定中标供应商，11月19日公示中标单位后签订合同支付预付款；我单位对设备进行验收合格后支付余下尾款；499万12台套设备于11月19日开标，确定中标供应商，11月20日公示中标单位后签订合同支付预付款，中标单位进行供货，我单位对设备进行验收合格后支付余下尾款。

该批设备的购买切实提升攀西检测院综合实力、充分发挥国家级钒钛产品质量监督检验机构作用、突显全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会标准验证能力，提供检验检测技术保障，保障全市食品药品安全需求。

（二）项目效益情况。

抗疫特别国债资金3900万元的投入，将为攀西钒钛检验检测院配备实用和先进的功能实验室、先进的技术设备，将有效提高攀枝花市食品与药品安全检测能力，提升攀枝花市食品药品安全水平，化解和降低食品药品安全风险，保障广大消费者的权益，保障人民群众健康，维护社会安定和谐，符合攀枝花市食品药品安全检测工作现阶段及今后长远发展的需求。为我市钒钛产业发展、市政府打造我省西部经济增长极和“两城”建设的标准、质量、科研、检验检测等方面提供了强有力的技术支撑。

1.经济效益指标：确保攀西钒钛检验检测院每年自主收入在2100万元以上，且呈逐年上升趋势，为我市钒钛产业发展、市政府打造我省西部经济增长极和“两城”建设的标准、质量、科研、检验检测等方面提供了强有力的技术支撑。

2.社会效益指标：本项目旨在进一步落实国家食品药品监管总局关于食品与药品安全检（监）测能力建设规划项目实施的精神，规范相关安全检测实验室基础设施建设，有效地解决攀枝花市食品药品安全检测实验设施建设发展滞后、薄弱等问题。项目的建成不仅可以健全攀西钒钛检验检测院食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务技术水平，项目的实施是必要和迫切的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目建设目标明确，符合国家政策和省、市有关项目建设的要求，符合攀枝花市的地方社会事业发展方向。本项目的建设将为攀西钒钛检验检测院配备实用和先进的功能实验室、先进的技术设备，将有效提高攀枝花市食品与药品安全检测能力，提升攀枝花市食品药品安全水平，化解和降低食品药品安全风险，保障广大消费者的权益，保障人民群众健康，维护社会安定和谐，符合攀枝花市食品药品安全检测工作现阶段及今后长远发展的需求，项目的建设是可行的。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。